**Zpráva starosty o činnosti městského úřadu a RMM za období od 15. 6. 2016 do 10. zasedání ZMM konaného dne 5. 9. 2016**

Vážení zastupitelé

Dotčené komentované období spadalo svojí převážnou částí do letních prázdnin a dovolených. Sice toto období mírně poznamenalo činnost orgánů, ale neznamenalo, že by se nic neprojednávalo.

Na prvním místě bych zmínil naše připravované a plánované investiční akce. Samozřejmě tou nejsledovanější je příprava realizace víceúčelové sportovní haly. K dnešnímu dni byla předána studie haly a projektová dokumentace pro územní řízení. Současně byla zahájena inženýrská činnost pro získání rozhodnutí o umístění stavby. Každým dnem se očekávají poslední chybějící vyjádření DOSS a správců sítí a je předpokladem, že v měsíci září bude podána žádost o vydání územního rozhodnutí.

Další investicí, jejíž realizace by měla být zahájena v průběhu měsíce září je výstavba chodníku a oprava komunikace ul. Zahradní u MŠ. Zahájení akce je zpožděno asi o 2 měsíce a to z důvodu uzavření Veřejnoprávní smlouvy s městem Šlapanice na vykonávání speciálního stavebního úřadu pro povolování stavebních prací na místních komunikacích, neboť změnou legislativy si tento speciální stavební úřad má zajišťovat na místních komunikacích každá příslušná obec samostatně. Dnes je již stavební povolení vydáno a bylo vypsáno výběrové řízení na dodavatele akce. Za zasedání RMM bude proveden výběr dodavatele a následně budou práce zahájeny.

Z připravovaných investičních akcí bych ještě zmínil přípravu revitalizace sběrného dvora a rekonstrukci chodníku ulice Husova – II. etapa a ulice Masarykova – sever. Obě akce se nachází ve stadiu získávání územního rozhodnutí a stavebního povolení.

Co se týká nemovitého majetku, byl definitivně předán městu objekt RD nám. Svobody 171 (Vaňkovi) a je v řešení krizová situace průjezdnosti ulice Tyršova v napojení na ul. Vídeňskou na severní hranici katastru, kde majitel sousedního areálu omezuje průjezdnost této komunikace na svém pozemku, který je její součástí. Tento stav řeší všechny dotčené subjekty v lokalitě a zejména stavební úřad Šlapanice.

Závěrem investic bych zmínil stav projednávání ZÚR JmK. Ty byly veřejně projednány, město k nim samostatně i společně s ostatními obcemi podalo připomínky a je očekáváno jejich vypořádání a případné vydání ZÚR JmK. Další postup v řešení platnosti či neplatnosti ZÚR je otázkou. Město bude dále podporovat zejména zrušení komunikací nadmístního významu vedených přes naše katastrální území.

Samostatnou kapitolou na našem území je řešení stavu v lokalitě Bobrava. Jižní část budovaná společností VZ stav je ve stavu, kdy pozemky a inženýrské sítě nemají shodného majitele. V dnešní době je stavební sítí firma VZ stav v likvidaci a město vstoupilo v jednání s likvidátorem v otázce řešení převodu sítí. Současně jednalo město s majiteli pozemků o jejich odkupu.

Letní měsíce jsou ale nejen pracovním obdobím, ale zejména časem, kdy se uskutečňují a pořádají nespočetné kulturně-společenské akce. Dne 14. 6. Proběhl v rámci výuky ZŠ běh pro konto Bariery, 25. 6. se uskutečnil 9. ročník šermířského dne a 16. 7. 3. ročník Modřického kryglu. V prvním víkendu měsíce srpna se pak uskutečnil již 16. ročník turnaje mladších žáků v kopané O pohár starosty města Modřice. Naše město také v letních měsících 2x navštívili němečtí občané z přátelského města Erbach.

Ve věci personálního složení a fungování složek města dochází k začleňování zřízené Jednotky SDH Modřice do IZS JmK, proběhla kontrola k vybavení a funkčnosti jednotky, úplnosti potřebné dokumentace a po vyhlášení cvičných poplachů bude jednotka zvána na zásahy společně s profesionály.

U služby MP byl koncem června spuštěn nový operační řídící systém, který zavádí veškerou agendu do elektronické podoby s používáním nejen z kanceláře, ale přímo i z terénu. Mimo jiné je díky nastaveným modulům možné sledování pohybu hlídky po katastru města.

Došlo také k několika personálním změnám. Na místě matrikářky nás opustila sl. Zbořilová a na její místo nastoupila paní Bc. Brabcová. Z řad MP odešel do penze pan Jiří Tala.