**Zpráva starosty o činnosti úřadu v období od 7. 12. 2015 do 7. 3. 2016**

Sledované období bylo obdobím konce jednoho roku 2015 a počátkem roku nového 2016. Jelikož jde o zimní měsíce, tak v oblasti stavebních aktivit nebyly realizovány žádné projekty. Toto ale neměnilo nic na tom, že probíhala aktivní příprava projektů zařazených do schváleného rozpočtu města na rok 2016. V plném proudu je tak příprava projektové dokumentace na získání stavebního povolení na rekonstrukci silnice včetně parkoviště a výstavby chodníku pro zkvalitnění a zajištění bezpečného přístupu k Mateřské škole, probíhají jednání v rámci inženýrské činnosti projektu rekonstrukce chodníku ulice Masarykova – sever a ulice Husova – II etapa. Projekční kanceláři ŠEDA CZ s. r. o. byly předány podklady k vypracování projektové dokumentace rekonstrukce objektu Hybešova 596 pro potřeby zřízené JSDH Modřice a úklidové čety. Dále se připravují projekty pro realizaci a regeneraci veřejné zeleně zejména v bytových blocích ulic Komenského, Sadova a Poděbradova. Některé projekty nám brzdí vypořádání majetkových vztahů k pozemkům a tak v těchto otázkách probíhají intenzivní jednání a probíhá písemná komunikace s úřadem pro ZSVM a se SPÚ (např. parkovací stání ul. Pilcova).

U nejsledovanějšího projektu města, výstavby víceúčelové sportovní haly Modřice, proběhlo jednací řízení bez uveřejnění na výběr dodavatele kompletní projektové dokumentace a autorský dozor stavby, kdy 24. 2. 2016 byla definitivně podepsána smlouva s vybraným zpracovatelem. Získání stavebního povolení očekáváme někdy ke konci letošního či na počátku příštího roku.

V rámci spolupráce v brněnské sídelní aglomeraci a v procesu projednávání a zpracovávání ZÚR JmK dochází stále ke střetům mezi obcemi okolí Brna a úřadem JmK, neboť stále není v ZÚR zahrnut definitivní návrh silniční sítě nadmístního významu v oblasti Brna a jižně od Brna. Dnes s obcemi v této problematice již také úzce spolupracuje i samotné Brno. Požadujeme konkrétní návrhy tras jejich projednání a ne jen stanovení územních rezerv pro tyto komunikace.

Posledním dlouhodobějším projektem je řešení Protipovodňových opatření a zrušení aktivní záplavové zóny v k. ú. Modřice. Je vyhlášeno výběrové řízení na zpracovatele studie a projektu pro územní řízení a probíhají jednání s Povodím Moravy a. s. o převedení PD a následném budování těchto opatření na našem území Povodím Moravy.

Jak bývá zvykem, sledované období je hlavně dobou adventu, vánočních svátků, silvestra a společenských plesů. Již tradičně jsme se rozloučili s koncem roku na náměstí, město uspořádalo Městský ples 5. 2. 2016 a podpořilo další kulturní akce pořádané městskými spolky (ples myslivci, zahrádkáři, vánoční koncert apod.).

Velkého ocenění se městu a sportovcům městských klubů dostalo při vyhlašování sportovní ankety okresu Brno – venkov. Mezi kolektivy zvítězilo s velkým přehledem mužstvo nohejbalistů TJ Sokola SDS Exmont Modřice, aby následně na prvních dvou místech v individuálním ocenění stanuli hráči Topinka a Kop. V kategorii osobnost roku byl pak vyhlášen trenér nohejbalistů p. Gulda a vše podtrhl oceněním nejvýznamnější sportovní akce okresu Brno-venkov Turnaj o pohár starosty města Modřice v kopané mladších žáků.

Co se týká personálních změn, tak přímo na úřadě nedošlo k žádným změnám, podobně tomu je i u pracovní čety. Do Městské knihovny byla přijata pracovní síla na poloviční pracovní úvazek, která by měla po zapracování nahradit stávající vedoucí knihovny, která dnes naplňuje věk k odchodu do penze.

Po provedení opatření vytýkaných oblastím inspektorátem práce byl po dohodě ukončen pracovní poměr se strážníkem Fajksem a proběhlo doplnění městské policie o 3 nové strážníky. Jeden nastoupil ihned na počátku roku, neboť vlastnil všechna potřebná školení a vzdělávací kurzy, druhá je dnes v policejním kurzu a poslední nastoupí od PČR po uplynutí výpovědní lhůty v měsíci dubnu, kdy ihned nastoupí na potřebný vzdělávací kurz. Po plánovaném odchodu do penze strážníka Taly (v letních měsících) se tak ustálí stav členů MP na 9 osobách. Bude vyzdvižena a upravena funkce určeného strážníka, tak aby plně splňovala nároky navedení osmičlenného kolektivu.