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Komentář k vybraným bodům z 34. schůze RMM konané dne 5. 8. 2013 

Připojení MP k centrálnímu registru řidičů
RMM projednala a schválila Rámcovou smlouvu se společností eIdentity a.s. o podmínkách připojení MP Modřice k centrálnímu registru řidičů.
(k usnesení 34.2.5/2013) 

Sponzorské dary na turnaj mladších žáků v kopané
Ve dnech 2. - 4. 8. 2013 se uskutečnil tradiční turnaj O pohár starosty města Modřice, na který finančně různými formami přispěly tyto společnosti:
· E.ON Servisní a.s.		50.000.- Kč bez DPH
· Komfort a,s,			25.000,- Kč bez DPH
· Magnum a.s.			10.000,- Kč bez DPH
· CTP Invest, spol. s r.o.		15.000,- Kč 
· Ptáček-velkoobchod a.s.	10.000,- Kč
(k usnesení 34.2.7/2013, 34.2.8./2013, 34.2.9/2013, 34.2.10/2013 a 34.2.11/2013)

Parkoviště na ul. Komenského a ul. Sadová
Ve vztahu k nutné realizaci přeložky plynu a propojení plynových přípojek bylo na základě stanovení termínu provedení přípojek ze strany plynáren nutné posunout termín dokončení parkovacích stání na ul. Sadová z 27. 8. 2013 na 30. 9. 2013, protože plynárna své práce provede až 11. 9. 2013.
Na druhé akci, na ulici Komenského, došlo ze strany města k požadavkům na realizaci prací nad rámec smlouvy o dílo a při realizaci bylo objeveno dříve neevidované kabelové vedení ČD, které muselo být přeloženo. Tím vznikly vícepráce v celkové hodnotě 65.257,- Kč bez DPH.
RMM k oběma změnám schválila dodatky č. 1 ke Smlouvě o dílo.
(k usnesení 34.2.14/2013, 34.2.15/2013)

Umístěná reklamního panelu
Společnost SAMREK CZ, s.r.o. požádala o pronájem pozemků p. č. 2022/8 a 2022/7 (za jižním obchvatem silnice II/152) na umístění reklamního pojízdného bilboardu a RMM tuto žádost zamítla
(k usnesení 34.3.3/2013)

Navýšení kapacity MŠ
RMM schválila podání žádosti o povolení zvýšení počtu dětí v MŠ z normově stanovených 165 dětí na výjimkových 176 ve školním roce 2013/2014 a to z důvodu uspokojení co největšího počtu přihlášených dětí.
(k usnesení 34.6.1/2013)

Využití budovy ZUŠ
SRPŠ při ZUŠ Ořechov požádalo o povolení využití učeben objektu ZUŠ za účelem pořádání kurzů uměleckého vzdělávání a RMM k využití učeben dalo po předchozím souhlasu ředitele ZUŠ souhlas.
(k usnesení 34.6.2/2013)

Roznos Zpravodaje
Pro značné navýšení ceny za roznos zpravodaje města ze strany České pošty, s. p. (cca 3.500,- Kč za měsíc) se RMM rozhodla objednat od měsíce září roznos Zpravodaje u společnosti Annapurna s.r.o. za cenu cca 1.900,- Kč za měsíc, což pro město znamená úsporu cca 1.600,- Kč měsíčně.
(k usnesení 34.6.3.1/2013 a 34.6.6.2/2013)

Vícepráce na PBDS
V rámci výstavby PBDS došlo ke vzniku víceprací, které dle zákona musí město zadat a to formou jednacího řízení bez uveřejnění. Toto proběhlo poslední srpnový týden a o jeho výsledku budete informování v dalším čísle Zpravodaje.
(k usnesení 34.6.4.1/2013, 34.6.4.2/2013 a 34.6.4.3/2013)

Modernizace výpočetní techniky úřadu
Pro zastaralost a zvýšený objem kladených požadavků na výpočetní techniku je nutné provést rekonstrukci hlavního serveru úřadu (cena 179.473,- Kč vč. DPH) a výměnu zastaralé počítačové techniky v kanceláři starosty města (cena 28.577,- Kč včetně DPH). Obě dodávky bude na základě výběru zajišťovat společnost OMEGA s. r. o. .
(k usnesení 34.6.5/2013 a 34.6.6/2013)

Kuchyňské linky PBDS
RMM provedla výběrové řízení na dodávku a montáž kuchyňských linek na nový objekt PBDS. Celkem podalo nabídku 15 uchazečů, ze kterých byla na základě nejnižší nabídky (jediné hodnotící kriterium) vybrána společnost W-Dimense s.r.o. z Bruntálu za cenu 698.045,- Kč bez DPH.
(k usnesení 34.6.7/2013)
