Modřické mosty otevřeny v novém

Od pondělí 2. listopadu se Vám, obyvatelům Modřic, zásadně uleví. Společnost Skanska zrekonstruovala a znovu zprůjezdnila komunikaci č. II/152. Opravy silnice v délce 3,2 km, jejíž součástí byly dvě mimoúrovňové křižovatky a pět mostů a souběžně také oprava mostu přes řeku Svratku na komunikaci III/15279, si vyžádaly uzavírky, které Vám dočasně zkomplikovaly dopravu. Dokončující práce budou od teď probíhat už za provozu pod jednotlivými mosty.

Stavební společnost se musela vypořádat jak s pevně stanoveným termínem, tak novými okolnostmi, které byly zjištěny až po zahájení prací, což mělo za následek navýšení stavebních prací. Jen na mostě přes R52 bylo nutné zbourat celé opěry, založit nové piloty, změnit sanace vnitřních podpěr, zpevnit krajní nosníky a změnit odvodnění mostu. U dalších mostů šlo o zásadní stavební zásahy do jejich konstrukce v podobného měřítku.

„ Vzhledem k nečekaným skutečnostem bylo nutné provést práce nad plán. Naši zaměstnanci se snažili, aby dopad stavby na obyvatele byl co nejmenší a aby práce byly provedeny v co nejkratším možném termínu. Což si myslím, že se nám povedlo. Děkujeme všem občanům za trpělivost a věřím, že nová komunikace přispěje k lepšímu a bezpečnějšímu provozu“, říká Petr Maurer, ředitel závodu Morava.

Rekonstruovaná silnice II/152 je velmi důležitou propojovací komunikací v jižním sektoru města Brna. Propojuje rychlostní komunikaci R52 a dálnici D2 a přivádí osobní i nákladní dopravu do logistických, průmyslových a obchodních areálů v oblasti Modřic.  Silnice příležitostně slouží jako důležitá a mnohdy nenahraditelná kapacitní objízdná komunikace při nutných uzavírkách D1, D2 a R52. V době, kdy společnost Skanska začala pracovat na silnici II/152, počaly taktéž opravy na D2 a R52, a tím pádem docházelo k dopravnímu kolapsu.

Společnost Skanska Vám vychází vstříc, a tak se zbývající práce bude snažit maximálně urychlit a bude je provádět již za provozu.  Konec prací je naplánován na 15. prosince 2015.

Ing. Antonín Ošťádal

Projektový specialista / Project Engineer

Skanska a.s.

divize Silniční stavitelství

Závod Morava