Komentáře k vybraným bodům usnesení z 12. schůze RMM 
konané dne 13. 10. 2015

Kompletní znění usnesení je zveřejněné na www.mesto-modrice.cz

Projednání aktivní záplavové zóny v Modřicích
RMM pověřila neuvolněného místostarostu Ventrubu zajištěním podkladů a svoláním jednání s Jihomoravským krajským úřadem na projednání vyřazení území „Za mlýnem“ z aktivní záplavové zóny včetně jednání o řešení protipovodňových opatření na území Modřice. Současně RMM provedla aktualizaci členů protipovodňové komise, do které doplnila neuvolněného místostarostu Jiřího Ventruby.
(k usnesení 12R-2.1/2015, 12R-9.1/2015)
Přezkoumání hospodaření města
Z důvodu náhlého ukončení smlouvy o přezkoumání hospodaření města auditorkou Ing. Bozděchovou byly RMM uzavřeny nové smlouvy na rok 2015 a 2016 v celkové ceně 88.000,- Kč/rok se společností AUDIT-DANĚ, spol. s.r.o. (firma se zkušenostmi z obcí a měst např. Kobylnice).
(k usnesení 12R-4.1/2015 a 12R-4.2/2015)
Dešťová kanalizace ul. U Hřiště
Z důvodu neplatnosti některých stanovisek správců veřejných sítí, bylo nutné tyto obnovit, což znamená zpoždění zahájení prací. Dodavatelská firma Svítil plus, s.r.o. tedy požádala o prodloužení termínu dokončení do 30. 11. 2015 (prodloužení o nezbytně nutnou dobu od původního termínu po předání posledního aktualizovaného stanoviska).
(k usnesení 12R-4.3/2015)
Veřejné osvětlení ulice Žižkova
Z důvodu prodloužených jednání dodavatelské firmy města Energy Solutions and Savings s.r.o. realizující pro město veřejné osvětlení o spolupráci při společné výstavbě NN a veřejného osvětlení ul. Žižkova se společností E.ON bylo nutné prodloužit termín dokončení do 30. 11. 2015.
(k usnesení 12R-4.4/2015)
Veřejný rozhlas
Z důvodu zkvalitnění provozu a péče o místní rozhlas schválila RMM Smlouvu o provádění servisních prací na veřejném rozhlase včetně poruchového servisu s firmou Empemont- Pavel Kuběja za cenu 75.000,- Kč bez DPH/rok na dobu 2 let.
(k usnesení 12R-4.11/2015)
Příspěvek na zeleň
V rámci plánované výstavby prodejny a servisu v areálu firmy Vodňanská drůbež (drůbežárny) poskytnou společnosti Vodňanská drůbež, a.s. a Agrotec, a.s. každá částku 30.000,- Kč na výsadbu zeleně ve městě z důvodu omezených možností výsadby zeleně v dotčeném areálu.
(k usnesení 12R-4.12/2015 a 12R-4.13/2015)
Požární vozidlo jednotky SDH Modřice
Město uzavřelo Smlouvu o bezplatném převodu vlastnických práv k požárnímu vozidlu AVIA, které převzalo z JmK jako vybavení pro nově založenou jednotku SDH Modřice. Vozidlo je již předáno.
(k usnesení 12R-4.14/2015)
[bookmark: _GoBack]Dar ZOO Brno
Město darovací smlouvou darovalo částku 3.000,- Kč na chov tamarína žlutorukého brněnské zoologické zahradě. Částka se skládá z výtěžku z dětského karnevalu (duben 2015) a z příspěvků od zaměstnanců úřadu.
(k usnesení 12R-4.16/2015)
Převod rodinného domu nám. Svobody 171
Majitelé rodinného domu nám. Svobody 171 požádali o posun konečného termínu předání nemovitosti až na únor 2016. Tudíž RMM toto vzala na vědomí a podstupuje upravené smlouvy do projednání v ZMM v prosinci.
(k usnesení 12R-4.18/2015)
Sběrné kontejnery
RMM schválila společnosti DIMATEX CS, spol. s.r.o. rozmístění sběrných kontejnerů na nepotřebný textil, párovou obuv a funkční hračky ve městě Modřice.
(k usnesení 12R-5.4/2015)
Víceúčelová sportovní hala
RMM vzala na vědomí cenovou nabídku společnosti DEA Energetická agentura s.r.o. ve výši 58.000,- Kč bez DPH na zajištění, organizaci a administraci jednacího řízení bez uveřejnění na zpracovatele kompletních projektových a inženýrských prací akce „Víceúčelová sportovní hala Modřice“.
(k usnesení 12R-7.1/2015).
Ochrana veřejného pořádku
RMM uložila vedoucí odboru vnitřních věcí vypracování návrhu obecně závazné vyhlášky o ochraně veřejného pořádku.
(k usnesení 12R-9.3/2015)
Záštita nad sbírkou
Skautský oddíl Quercus organizuje sbírku ošacení pro uprchlíky a besedu o uprchlících. Město nad oběma aktivitami převzalo záštitu.
(k usnesení 12R-9.6/2015)
Věcný dar Základní škole Modřice
SRPŠ při ZŠ Modřice věnovalo Základní škole Modřice věcný dar v podobě souboru her a sportovních pomůcek v celkové výši 9.661,- Kč.
(k usnesení 12R-9.7/2015)
Cenové nabídky na stavební práce
RMM vzala na vědomí předložené cenové nabídky na tyto akce:
- oprava historických hrobů a obvodové zdi hřbitova v ceně 186.875,- Kč bez DPH od firmy Luděk Vondra
- oprava soklové části bytového domu Za Humny v ceně 169.623,- Kč bez DPH od firmy Luděk Vondra
- oprava dlažeb schodiště bytového domu Za Humny v ceně 279.753,- Kč bez DPH od firmy Obkladači, s.r.o.
(k usnesení 12R-9.8/2015, 12R-9.9/2015 a 12R-9.10/2015)
Koncert v kostele sv. Gotharda
Město podpořilo částkou 8.000,- Kč pořádání koncertu Smíšeného sboru Kantiléna a Musica figuralis v kostele sv. Gotharda dne 22. 11. 2015.
(k usnesení 12R-9.12/2015)




