Komentáře k vybraným bodům usnesení ze 47. schůze RMM 
konané dne 8. 9. 2014

Uvolnění pozastávky
Společnost KOMFORT a.s. odstranila vady a nedodělky zapsané v zápise o předání a převzetí díla akce Pasivní bytový dům pro seniory a RMM tím schválila uvolnění pozastávky za provedení díla ve výši 5.852.930,- Kč. Doposud zůstávají nevyřešeny požadované slevy na neodstranitelné drobné závady, které jsou ve výši 1.047.100,- Kč a požadovaná částka slevy nebyla prozatím uvolněna. 
(k usnesení 47.3.1/2014)
TDI Poděbradova 413
Na připravovanou rekonstrukci objektu Poděbradova 413 RMM vybrala technický dozor investora, který bude vykonávat pan Libor Kočíř za cenu 50.292,- Kč vč. DPH.
(k usnesení 47.3.6/2014)
Pronájem plochy k reklamě
RMM schválila pronájem části oplocení zahrádkářské kolonie u ČOV firmě WIKYLAND s.r.o., za cenu 22.500,- Kč/rok za účelem umístění reklamního poutače firmy provozující dětský koutek v bývalé prodejně Gigasportu.
(k usnesení 47.3.8/2014)
Lávka a chodník k Olympii
Na základě technických zjištění únosnosti pláně bylo nutné provést zvýšení podkladních vrstev na akci „Účelová komunikace, lávka, chodník ul. Chrlická, Modřice“ o 5 cm a současně ve vztahu ke klimatickým podmínkám prodloužit termín dokončení do 15. 10. 2014. Navýšení skladby podloží si vyžádá zvýšení ceny o 36.639,40 Kč bez DPH.
(k usnesení 47.3.9/2014)
Vodní nádrž a tůně
Z důvodu špatných klimatických podmínek RMM schválila společnosti Agromeli s.r.o. prodloužení termínu dokončení díla „Vodní nádrž a tůně“ při ulici Masarykova do 31. 10. 2014.
(k usnesení 47.3.10/2014)
Vyhrazené parkoviště
Penzion U Trávníčků požádal o vyhrazení parkovacích stání u své provozovny. S majitelem bude svoláno místní šetření a následně bude rozhodnuto o způsobu a množství vyhrazených stání.
(k usnesení 47.4.1/2014)
Bydlení v Pasivním bytovém domě pro seniory
RMM schválila přidělení dalších 3 bytů v Pasivním bytovém domě pro seniory.
(k usnesení 47.5.1/2014)
Přidělování městských bytů
Jelikož pravidla pro přidělování obecních bytů sestavená ještě bývalým starostou Ing. Valentou jsou zastaralá, vypracoval majetkový odbor nová aktualizovaná pravidla pro přidělování obecních bytů a rada je schválila.
(k usnesení 47.7.1/2014)
Projekt „Škola před školou“
Město Modřice ve spolupráci se ZŠ Modřice připravilo pro školní rok 2014/2015 nový projekt „Škola před školou“ určený pro děti předškolního věku s odkladem školní docházky. Vedením projektu byla pověřena ZŠ Modřice zastoupená ředitelkou Mgr. Kateřinou Koubkovou.
(k usnesení 47.7.2/2014)
Spořící účet ZŠ Modřice
RMM schválila zřízení spořícího účtu ZŠ Modřice.
(k usnesení 47.7.3/2014)
Peněžní dar ZŠ Modřice
Paní JUDr. Denisa Kovaříková věnovala ZŠ Modřice peněžní dar ve výši 3.000,- Kč.
(k usnesení 47.7.6/2014)

[bookmark: _GoBack]Užívání učeben ZUŠ
RMM schválila Sdružení rodičů a přátel školy při ZUŠ Ořechov užívání učeben budov ZUŠ v Modřicích za účelem pořádání kurzů uměleckého vzdělávání.
(k usnesení 47.7.13/2014)






