Komentáře k vybraným bodům usnesení ze 46. schůze RMM 
konané dne 11. 8. 2014


Kniha o dějinách města Modřice
ZMM schválila zařazení finanční podpory na vydání knihy o dějinách města Modřice do rozpočtu města pro Muzejní spolek Modřice. Celková předpokládaná částka za knihu činní 725 000,- Kč vč. DPH a bude hrazena ve 3 splátkách. Dokončení vydání knihy je naplánováno na konec roku 2016. Rada města schválila Smlouvu o poskytnutí finanční podpory s Muzejním spolkem Modřice a uvolnění první platby ve výši 217 500,- Kč.
(k usnesení 46.2.1/2014 a 46.2.2/2014)
Zastávky hromadné dopravy Bobrava
RMM vybrala dodavatele a schválila Smlouvu na výstavbu zastávek hromadné dopravy v lokalitě Bobrava s firmou TRESTAV s.r.o. za částku 281 253,- Kč bez DPH.
(k usnesení 46.2.7/2014)
[bookmark: _GoBack]Oprava chodníků
Vlivem souběhu městem naplánované realizace oprav chodníků na ul. Nádražní a části ul. Husova s nárazovým zahájením oprav mostů na jižním obchvatu (přes náhon a železnici) schválila RMM dodatek č. 1 s dodavatelem oprav chodníků firmou SVÍ           TIL PLUS, s.r.o. na úpravu termínu dokončení (postup prací upraven tak, že nejdříve bude dokončena ul. Nádražní a po té teprve ul. Husova, nerealizovat opravy obou ulic souběžně dle původního plánu) a na úpravu způsobu platby za provedené práce měsíčně.
(k usnesení 46.2.8/2014)
Království Komety
RMM schválila prodloužení spolupráce s hokejovým klubem HC KOMETA Brno v rámci projektu „Království Komety“.
(k usnesení 46.2.10/2014)
Pronájem reklamní plochy
V rámci turnaje v kopané mladších žáků „O pohár starosty města Mořice“ RMM schválila smlouvu o pronájmu reklamní plochy s firmou MAGNUM Int, a.s. za cenu 6 000,- Kč bez DPH.
(k usnesení 46.2.12/2014)
Studna na hřbitově
RMM schválila Smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítě NN s firmou E. ON Energie, a.s. na napojení areálu hřbitova za účelem zprovoznění vodního hospodářství (studny) bez mechanického ovládání.
(k usnesení 46.2.15/2014)
Zastavení soudního řízení
RMM zamítla návrh společnosti GAS Transport, s.r.o. na zastavení soudního řízení ve věci návozu zeminy v lokalitě Primál.
(k usnesení 46.6.2/2014)
Vyúčtování Ženáčských hodů
Spolek ženáčů předložil RMM vyúčtování akce Ženáčské hody 2014 s výsledkem 98 128,- Kč na straně výdajů a 
98 128,- Kč na straně příjmů. Město ze svého rozpočtu na akci přispělo částkou 30 000,- Kč, zbytek financí byl získán od sponzorů (63 500,- Kč) a aktérů akce (4 628,- Kč).
(k usnesení 46.6.5/2014)
Oprava RD Poděbradova 413
RMM schválila výběr dodavatele a Smlouvu o dílo na akci „Přístavba a stavební úpravy budovy Poděbradova 413, Modřice“ s firmou VS- build s.r.o. za cenu 2 088 458,79 Kč vč. DPH. Po dokončení prací bude objekt sloužit k zajištění služeb pro občany v oblasti zdravotnictví a regenerace.
(k usnesení 46.6.6.1/2014, 46.6.6.2/2014 a 46.6.6.3/2014)



Víceúčelová sportovní hala
V rámci přípravy výstavby víceúčelové sportovní haly RMM schválila cenovou nabídku na vypracování Koncepce investičního závěru výstavby haly od společnosti DEA Energetická agentura s.r.o. ve výši 52 800,- Kč bez DPH.
(k usnesení 46.6.7/2014)
Prodloužení funkčního období
Na základě zákonných předpisů RMM prodloužila ředitelce ZŠ Modřice Mgr. Kateřině Koubkové pracovní poměr na dobu určitou do 31. července 2020.
(k usnesení 46.6.9/2014)

