Komentáře k vybraným bodům z 37. schůze RMM konané dne 11. 11. 2013

Výstavba Pasivního bytového domu pro seniory
Z důvodu nedokončení výstavby Pasivního bytového domu pro seniory musí město prodloužit termín činnosti firmy DEA Energetická agentura s.r.o., která pro město na akci zajišťuje TDI. Prodloužení je do konce roku 2013 za cenu 24.164,- Kč /měsíc bez DPH. Současně musí město prodloužit termín dokončení rozvodů slaboproudu, které nelze dokončit pro nedostatečnou stavební připravenost ze strany generálního dodavatele. Smlouva se společností Rostilsav Brabec Elektromontáže se prodlužuje do 31. 12. 2013.
(k usnesením 37.2.6/2013 a 32.2.7/2013)
Parkovací stání Sadová
RMM schválila dodatek č. 1 ke smlouvě na výstavbu parkovacích stání Sadová se společností VS-build s.r.o., který upravuje sazbu DPH dle platných daňových zákonů.
(k usnesení 37.2.8/2013)
Dar od společnosti E.ON ČR, s.r.o.
Společnost E.On Česká  republika s.r.o. v rámci podpory samospráv darovala městu Modřice osvětlení pro vánoční strom v hodnotě 27.400,- který obsahuje 200m světelného řetězce a hvězdu na vrchol stromu.
(k usnesení 37.2.11/2013)
Kulturní akce města v roce 2014
Společnost ELQA s.r.o. poskytla městu Modřice finanční dar ve výši 30.000,- Kč na zajištění kulturních akcí pořádaných městem Modřice v roce 2014 (např. městský ples, ženáčské hody, Václavské hody atd.)
(k usnesení 37.2.12/2013)
Umístění reklamního panelu
Rada města Modřice zamítla žádost společnosti FONDEX s.r.o. na umístění reklamního panelu v zahrádkářské kolonii u ČOV (světelná křižovatka u OC Olympie).
(k usnesení 37.3.1/2013)
Rozpočtové opatření č. 4/2013
RMM projednala a schválila rozpočtové opatření č. 4/2013 rozpočtu města, které obsahuje pouze příjmy a výdaje na pokrytí průběhu mimořádných parlamentních voleb v říjnu 2013 a to ve výši 52.000,- Kč na obou stránkách rozpočtu.
(k usnesení 37.6.4/2013)


Přidělení bytu v BD Za Humny
RMM rozhodla o přidělení bytu 2+KK v BD Za Humny po zemřelé p. K paní H. P. a současně pověřila majetkový odbor a SZK předložením návrhu na obsazení uvolněného bytu 1+KK.
(k usnesení 37.6.7.1/2013 a 37.6.7.2/2013)
Oprava chodníku Masarykova
RMM schválila konečnou cenu opravy chodníku na ulici Masarykova ve výši 160.904,- Kč bez DPH. Původní cena nabídky byla navýšena o odvodňovací žlab v nejnižším místě chodníku v délce 16 m.
(k usnesení 36.6.9/2013)
Zasílání hromadných SMS zpráv
Město Modřice po ukončení podpory z JmK ukončuje smlouvu s firmou Konzulta Brno a uzavírá smlouvu s firmou Neogenia na rozesílání informací z města pomocí SMS systému pro výhodnější cenovou kalkulaci. 1 SMS je levnější o 0,30 Kč a u nové firmy není zahrnut paušální poplatek 250,- Kč.
(k usnesení 37.6.10/2013)
Kalendář města na rok 2014
Jako každoročně i letos město vyhotovilo nástěnné kalendáře, tentokrát s tématikou místních spolků a sdružení. Celkový náklad 300 ks je v ceně 49.400,- Kč bez DPH s možností případného dotisku.
(k usnesení 37.6.11/2013)
Svatováclavské hody 2013
Spolek stárků předložil vyúčtování letošních Svatováclavských hodů. Po započtení přímých nákladů města je na straně příjmů částka 78.596,- Kč a na straně výdajů 204.066,- Kč. Letošní Václavské hody podpořili pouze 2 sponzoři (firma Ptáček a firma Omega24) a proto je strana příjmů velmi nízká.
(k usnesení 37.6.16/2013)  



